Kelompok : Rush Hour No. 37

Anggota : 1. Kevin Erdiza Yogatama (13515016) 3. Royyan Abdullah Dzakiy (13515123)

2. Harum Lokawati (13515109) 4. Fildah Ananda Amalia (13515127)

**Aktivitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Dari Pk…. S.d Pk** | **Lokasi** | **Persons dan Peran** | **Aktivitas** | **Hasil** |
| 1 | 21/2/2017 | 15.30-17.00 | Selasar Labtek V lt. 2 | Harum, Kevin | Membahas rancangan kelas OOP | Rancangan awal Zoo untuk VZ01 |
|  | 1/3/2017 | 20.30- 22.30 | Cisitu | Kevin | Membuat dan Implementasi desain awal kelas Animal | Rancangan awal Zoo untuk VZ01, Header Class, dan Implementasinya |
| 2 | 2/3/2017 | 09.00-11.00 | Labdas 4, Labtek V lt. 2 | Fildah, Royyan, Harum, Kevin | Membuat rancangan class Cage, Facility, Membahas Perubahan Amphibi | Class Cage, Class Facility |
| 3 | 4/3/2017 | 18.00-22.00 | Tubagus Ismail | Harum | Design class, Implementasi design | Header class |
|  | 9/3/2017 | 19.30-  21.30 | Cisitu | Kevin | Memperbaiki desain inheritance dan meng-*extend* desain untuk *change request* | Class Animal, Class AnimalDiet, Class AnimalHabitat, Class AnimalClassification |
| 4 | 12/3/2017 | 18.00-22.00 | Tubagus Ismail | Harum | Implementasi class | Implementasi class |
|  | 13/3/2017 | 9.30-  10.00 | Cisitu | Kevin | Membuat driver untuk kelas Animal dan Realisasi kelas Animal untuk sejumlah binatang nyata | driver class dan sekumpulan kelas realisasi Animal di animal\_list.h |
| 5 | 13/3/2017 | 15.00-19.00 | UPT Perpustakaan lt. 4 | Fildah, Royyan, Harum, Kevin | Membuat class tanpa inheritance, Implementasi class Zoo | Class tanpa inheritance VZ02, class Zoo |
| 6 | 13/3/2017 | 18.00-22.00 | Tubagus Ismail | Harum | Membuat class Cage | Class Cage |
|  | 14/3/2017 | 18.00-  4.00 | Cisitu | Kevin | Membuat class Tour | Class Tour, generic queue |
| 7 | 14/3/2017 | 18.00-22.00 | Tubagus Ismail | Harum | Membuat class Zoo, Membuat driver Zoo | Class Zoo, Driver Zoo |
| 8 | 14/3/2017 | 20.00-02.00 | Cisitu Lama | Fildah | Membuat rancangan kelas, Membuat makefile, Membuat laporan | Laporan, file Makefile, rancangan kelas VZ03 |
| 9 | 14/3/2017 | 23.00-01.00 | Cigadung Raya | Royyan | Membuat rancangan kelas tanpa inheritance, Membuat implementasi kelas tanpa inheritance | Header class VZ02, Implementasi class VZ02 |
| 10 | 15/3/2017 | 08.00- | Labtek V lt. 1 | Fildah, Royyan, Harum |  |  |

Total Pengerjaan tugas : …………………….. jam